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[bookmark: _Hlk142556490]CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAVANDEIRA/TO, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO; PROJETO EXECUTIVO; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, ELABORAÇÃO DE ARTs E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA MESMA.


	INTRODUÇÃO

	
Em atendimento ao inciso I do artigo 18 da lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação.

O estudo técnico preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento das demandas da Câmara Municipal, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.





CÂMARA MUNICIPAL DE LAVANDEIRA TO


          Lavandeira, 23 de Junho de 2025.



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
	Área Requisitante :
Secretária Parlamentar da Câmara Municipal

	Responsável pela demanda: 

	Jhordany Alves Rodrigues


	E-mail: camara.lavandeira.leg@hotmail.com  
	Telefone: (63) 99233-3613



1. OBJETO PARA CONTRATAÇÃO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAVANDEIRA/TO, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO; PROJETO EXECUTIVO; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, ELABORAÇÃO DE ARTs E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA MESMA.
A Câmara Municipal de Lavandeira identificou a necessidade de ampliação de sua estrutura física, com a construção de duas salas, uma lavanderia, uma passarela, além da fiscalização da execução da referida obra. Para isso, é necessária a contratação de uma empresa especializada em Engenharia Civil/Arquitetura para a elaboração dos projetos técnicos, memoriais descritivos, orçamento detalhado e a fiscalização da obra.
A presente contratação visa à prestação de serviços técnicos especializados de engenharia/arquitetura, englobando:
*Elaboração de projeto básico.
*Projeto executivo.
*Planilha orçamentária.
* Memorial de cálculo.
*Memorial descritivo. 
*Cronograma fisico financeiro.
* Elaboração de arts .
*acompanhamento da execução da mesma.

2. DESCRICÃO DA NECESSIDADE: 

A ampliação das instalações da Câmara Municipal tem como finalidade a melhoria das condições de trabalho dos servidores e atendimento ao público. As novas estruturas (salas, lavanderia e passarela) possibilitarão uma melhor organização dos setores e otimização dos serviços prestados.

A contratação de  uma empresa especializado em engenharia/arquitetura habilita se justifica pela complexidade e especificidade técnica dos serviços a serem realizados, que demandam conhecimento técnico especializado e responsabilidade técnica, nos termos da legislação vigente (Lei nº 5.194/66 e Lei nº 14.133/2021).

3. NORMATIVOS NORTEADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO:
A contratação poderá ser realizada utilizando-se da contratação direta DISPENSA DE LICITAÇÃO, em sua forma PRESENCIAL tipo MENOR PREÇO global, com observância aos preceitos de direito público e, em especial da lei 14.133/2021 artigo 72 e 75 Lei nº 14.133/2021; - Lei Complementar nº 123/2006.                                     
4. REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CONTRATAÇÃO:  
Registro ativo no CREA;
Experiência comprovada na elaboração e fiscalização de obras públicas;
Disponibilidade para acompanhamento técnico durante toda a execução da obra.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:
A solução proposta consiste na contratação direta de empresa de engenharia/arquitetura especializada para prestação de serviços técnicos, abrangendo:
· Visita técnica ao local;
· Levantamento de dados e elaboração dos projetos executivos;
· Elaboração do memorial descritivo conforme normas técnicas e legislação aplicável;
· Apoio técnico à contratação da empresa executora da obra (caso necessário);
· Fiscalização periódica da execução da obra, com emissão de relatórios técnicos.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:
	Item
	Unidade
	Quantidade
	Descrição do Produto

	01
	SV
	01
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAVANDEIRA/TO, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO; PROJETO EXECUTIVO; PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, ELABORAÇÃO DE ARTs E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA MESMA.

	
	
	
	

	
	
	
	


7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

[bookmark: _Hlk168664006]O custo global estimado da contratação é de R$ 12.991,72 (DOZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

8. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
Não há parcelamento por órgão setorial – o objeto será prestado em módulo único, com metas previstas em até 30 dias. O parcelamento não se aplica visto que o objeto é indivisível para fins de garantia de uniformidade.
9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:
Este serviço encontra-se previsto no Plano Anual de Contratações 2025 da Câmara, conforme o Projeto Orçamentário aprovado para o exercício de 2025, alinhando-se ao cronograma de modernização e compliance com instrumentos de controle.
10. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO:
Com a contratação de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura, espera-se a elaboração de um conjunto completo e integrado de projetos técnicos necessários para a  ampliação da Câmara Municipal de Lavandeira/TO, de modo a garantir eficiência, qualidade e conformidade com as normas técnicas vigentes.
                 Os resultados esperados incluem:
· Projeto Básico: documento com nível de detalhamento suficiente para caracterizar a obra, subsidiar a estimativa de custos e permitir a licitação da execução.
· Projeto Executivo: detalhamento completo da obra a ser executada, com todas as especificações técnicas, desenhos, dimensionamentos e compatibilizações necessários.
· Planilha Orçamentária: estimativa detalhada dos custos da obra, com base nos serviços e materiais especificados.
· Memorial Descritivo: descrição clara e objetiva dos serviços a serem executados, técnicas construtivas, materiais utilizados e condições gerais do projeto.
· Memorial de Cálculo: apresentação dos cálculos técnicos de engenharia que fundamentam as soluções adotadas no projeto.
· Cronograma Físico-Financeiro: planejamento temporal da execução da obra, relacionando as etapas físicas com os respectivos desembolsos financeiros.
· Elaboração de ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica): registro das responsabilidades técnicas dos profissionais envolvidos.
· Acompanhamento Técnico da Execução: supervisão técnica da obra durante sua execução, visando assegurar a fidelidade ao projeto aprovado e a qualidade dos serviços realizados.
A contratação visa, portanto, assegurar que a obra seja executada de forma eficiente, segura, dentro do prazo e do orçamento previstos, com qualidade e em conformidade com a legislação vigente.Parte superior do formulárioParte inferior do formulário
               11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE :

O ETP conclui que a contratação:
· Atende plenamente à necessidade institucional;
· É viável técnica e economicamente;
· Garante eficiência, transparência e sustentabilidade;

Está alinhada ao planejamento anual e ao interesse público. Assim, considerando o exposto, a pesquisa de preços realizada, o levantamento do orçamento estimado da dispensa e a existência de recursos orçamentários para cobertura da despesa, entendemos ser VIAVÉL e NECESSÁRIA a contratação demandada.
                Próximos passos recomendados
1. Revisão do ETP por setor de contabilidade e jurídica.
2. Definição de modalidade de licitação (Dispensa etc.).
3. Elaboração do Termo de Referência com base no ETP.
4. Preparação do edital e divulgação conforme o art. 24.
5. Capacitação continuada para fiscalização e controle após a contratação.
Esse ETP segue integralmente os requisitos da Lei 14.133/2021 e constitui base sólida e documentada para a contratação pretendida pela Câmara de Lavandeira/TO. 


                                                                                 Lavandeira TO, 23 de  Junho de 2025.
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Secretária Parlamentar da Câmara Municipal 




                        

______________________________________________
EDILSON DA ROCHA PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal


Rua Tertuliano Santos Quadra 08, Lote 128, Centro,  CEP: 77 328 000 Lavandeira TO
Email:camara.lavandeira.leg@hotmail.com  Telefone: (63) 3697-1104
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